Проект постановления

администрации Орловского сельсовета

Убинского района Новосибирской области

от_____2017   №____

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Орловском сельсовете Убинского района Новосибирской области

на 2017- 2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от  23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009  № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском сельсовете Убинского района Новосибирской области на 2017- 2019 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании  «Вестник Орловского сельсовета».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельсовета

Убинского района  Новосибирской области                                  С.В. Юрьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Орловского сельсовета

Убинского района Новосибирской области

от ____ №___-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРЛОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2019 ГОДЫ»

с. Орловское

2017

- ПАСПОРТ

муниципальной   программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском сельсовете Убинского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы"

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском сельсовете Убинского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30. 06. 2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». |
| Заказчик Программы | администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области |
| Цели Программы | Снижение расходов населения и бюджета поселения на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде; снижение потерь тепловой и электрической энергии в коммунальном хозяйстве; повышение энергоэффективности и надежности работы коммунального хозяйства Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области. |
| Задачи Программы | Путем комплексной реконструкции и модернизации системы теплоснабжения обеспечить снижение потерь при транспортировке тепловой энергии от источников к потребителям. Вывести за энергетический баланс поселения аварийный и ветхий жилой фонд, привести в соответствие ограждающие конструкции жилых и общественных зданий с действующими нормативами по тепловой защите и вывести энергопотребление ЖКХ на минимально необходимый технически и технологически обоснованный уровень при безусловном обеспечении условий комфортного проживания |
| Срок реализации Программы | 2017 - 2019 год |
| Исполнители Программы | администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области, муниципальное казенное учреждение культуры «Орловский социально-культурный центр» Убинского района Новосибирской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 675 000 рублей: в том числе: за счет средств бюджета сельсовета -275000 рублей, из них: 180 000 рублей - в 2018 году; 95 000 рублей - в 2019 году; за счет средств областного бюджета 400 000 рублей в 2018 году |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате выполнения мероприятий Программы ожидается: снижение на 10% потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций; снижение на 10% расходов бюджета поселения за потребленную холодную воду организациями муниципальной бюджетной сферы и объектами жилищно-коммунального хозяйства; снижение на 5% потребления электроэнергии инженерными объектами коммунальной инфраструктуры; снижение аварийности и повышение надежности работы энергетического комплекса поселения. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливают исполнители с привлечением независимых экспертных организаций под контролем администрации Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области. |

- 1. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание энергетических гарантий реализуемости комплексной программы социально-экономического развития Орловского сельсовета  в сфере ЖКХ, а именно:

- снизить расходы населения и бюджета поселения  на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых учреждением муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде, до уровня доступности в соответствии с платежеспособностью населения;

- снизить потери тепловой и электрической энергии в  коммунальном хозяйстве до уровня, определяемого технически и экономически обоснованными нормативами;

- создать условия для максимально эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве  и обеспечить надежную работу энергоснабжающих организаций.

Общая задача Программы - правильно организовать и направить деятельность по реализации потенциала энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве. Конкретные задачи этого вида экономической деятельности в сфере энергосбережения являются:

- путем комплексной реконструкции и модернизации системы теплоснабжения обеспечить снижение потерь при транспортировке тепловой энергии от источников к потребителям;

- вывести за энергетический баланс поселения аварийный и ветхий жилой фонд. Создать условия для подключения новых объектов жилищного и коммунального строительства без увеличения выработки тепловой энергии на источниках.

- 2. Ресурсное обеспечение Программы

Обеспечение Программы финансовыми ресурсами предполагается осуществить от следующих источников:

- областной бюджет;

- бюджет Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

- 3. Механизм реализации и контроль

за ходом исполнения Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области во взаимодействии с организациями - исполнителями мероприятий Программы.

Перечень объектов, включаемых в план программных мероприятий, ежегодно формирует муниципальное казенное учреждение культуры «Орловский социально-культурный центр» Убинского района Новосибирской области по согласованию с другими исполнителями Программы. Координацию распределения ресурсов на программные мероприятия осуществляет администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливают исполнители с привлечением независимых экспертных организаций под контролем администрации.

- 4. Подпрограмма поэтапного перехода на отпуск

энергетических ресурсов потребителям в соответствии

с показаниями коллективных приборов учета ресурсов

Настоящая программа выполняется как обособленная часть системы программных мероприятий программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орловском сельсовете Убинского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы". Содержание, стоимость и источники финансирования мероприятий подпрограммы отражены в разделе 6.

Оснащение потребителей ЖКХ в Орловском сельсовете Убинского района Новосибирской области приборами коллективного и индивидуального учета потребления электрической энергии и замена устаревших приборов с одновременным переходом на класс точности не хуже, чем 2,0, необходимо завершить к 2019 году.  Приборами учета тепловой энергии, холодного водоснабжения необходимо оснастить всех потребителей бюджетной сферы.

В качестве источников финансирования на 2017 - 2019 годы предполагается использовать средства местного бюджета, средства областного бюджета.

Средства потребителей на установку приборов учета, предполагается покрыть за счет экономии, получаемой при переходе на приборный учет фактического тепло- и водопотребления.

- 5. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование/содержание мероприятий |  | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование эффективности затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | средства исполни- телей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия на объектах МКУК «ОРЛОВСКИЙ СКЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вывод за энергетический баланс ветхого и аварийного жилья |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена окон в ДК |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1 |  | 555,00 |  |  |  |  |  | 520,00 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  | 155,00 |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение теплопотерь, снижение теплозатрат |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка приборов учета отпуска тепла |  | 100,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Комплексное обследование внешних тепловых сетей, |  | 20,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз аварийности, оптимальное планирование ремонтов |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2 |  | 120,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 675,0 |  |  |  | 580,0 |  |  |  |  | 95,0 |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации программы энергосбережения в Орловском сельсовете Убинского района Новосибирской области. № п/п; Наименование целевого показателя; Ед. изм.; 2018 год; 2019 год. 1.; Снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов; тонн; 325,0; 320,5. 2.; Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии; кВт; 27800; 27350. 3.; Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды теплоисточника; кВт; 3940; 3920. 4.; Снижение удельного расхода воды на выработку тепловой энергии; Куб. м.; 8,65; 8,20. 5.; Снижение расхода тепловой энергии в зданиях, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией; Гкал; 731,0; 722,3. |  |  |  |  |