№ 26    31.05.2023  г.

Совместный печатный орган администрации и Совета депутатов Орловского сельсовета  Убинского района новосибирской области (выходит бесплатно)

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Орловское

от 31.05.2023 № 30-па

О мероприятиях по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/24 года

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Орловском сельсовете Убинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/24 года администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по организации работы и контролю за подготовкой объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2023/24 года (далее – Комиссия) и утвердить прилагаемый состав Комиссии.

2. Комиссии обеспечить контроль выполнения мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2023/24 года.

3. Обеспечить своевременное финансирование ремонтно-строительных работ при подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2023/24 года.

4. Разработать и утвердить планы организационно-технических мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2023/24 года с обязательным включением в них мероприятий, направленных на устранение недостатков отопительного периода 2022/23 года и предписаний СУ Ростехнадзора в срок до 01.06.2023 года.

4.1. Обеспечить:

4.1.1. Выполнение в полном объеме планов мероприятий по подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2023/24 года.

4.1.2. Своевременное финансирование ремонтно-строительных работ при подготовке объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2023/24 года.

4.1.3. Нормативный несжигаемый запас топлива для коммунально-бытовых нужд (не менее 45-суточного потребления) к началу отопительного сезона 2023/24 года.

4.1.4. Получение паспортов готовности к отопительному периоду объектов социально- культурной сферы, жилищного фонда до 01.09.2023 года, объектов коммунального комплекса

4.1.5. Получение паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций до 01.11.2023 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Орловского сельсовета», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельсовета

Убинского района Новосибирской области                                                                                      Е.Н. Ерохина

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 31.05.2023 № 30-па

# СОСТАВ

комиссии по организации работы и контролю за подготовкой объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2023/24 года

| Ерохина Елена Николаевна | - | Глава Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Краснопеева Наталья Александровна | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области, член комиссии; |
| Савельев Сергей Иванович | - | мастер котельной муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области, член комиссии. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Орловского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

от 31.05.2023 № 30-па

ПЛАН

информационного взаимодействия по реализации мероприятий

по подготовке объектов, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Орловском сельсовете Убинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2023/2024 годов

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов | Глава Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 31.05.2023 |
| 2 | Образование при администрации муниципального образования комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы, утверждение персонального состава комиссии и положения о комиссии | Глава Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 31.05.2023 |
| 3 | Контроль и оказание помощи в планировании мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов предприятиям, предоставляющим услуги ЖКХ | администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 31.05.2023 |
| 4 | Создание (пополнение) местных и объектовых резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 01.09.2023 |
| 5 | Организация и проведение проверок готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администраций поселений по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 12.09.2023 |
| 6 | Контроль за комплексной подготовкой топливного хозяйства поселения к отопительному периоду 2023-2024 годов | администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 26.09.2023 |
| 7 | Проведение контроля за подготовкой жилищного фонда к зимней эксплуатации | администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 01.11.2023 |
| 8 | Заслушивание отчетов руководителей на заседании комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса поселения к работе в осенне-зимние периоды и прохождения отопительных сезонов, о результатах подготовки подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. | администрация Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 12.09.2023 |
| 9 | Предоставление информации в администрацию Убинского района о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы поселения к работе в осеннее-зимний период 2023-2024 гг. | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Орловского сельсовета Убинского района Новосибирской области | 15.11.2023 |

ВЕСТНИК ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	                      Председатель	           Учредитель администрация

Адрес: 632541, с. Орловское, ул. Центральная, д.30   редакционного совета          Орловского сельсовета

Тел. 42-242	                                                               Мярц А.С.	                           Тираж 5